裕升·大唐华府1#、2#、3#住宅楼、沿街商业、幼儿园及部分车库回填土施工工程

招标文件

招标编号：YSZYDT20190307

招标单位：山东裕升置业有限公司

日    期:  二〇一九年三月七日

山东裕升置业有限公司，依据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省建设工程招投标管理条例》的规定，现对裕升·大唐华府1#、2#、3#楼住宅、沿街商业、幼儿园及部分车库（含储藏室）回填土工程施工进行招标。

一、工程概况

1.1招标单位：山东裕升置业有限公司

1.2工程名称：裕升·大唐华府1#、2#、3#楼住宅、沿街商业、幼儿园及部分车库（含储藏室）回填土工程施工

1.3工程量：回填土约3.5万立方（车库顶板约21000立方，车库四周约9000立方，车库（含储藏室）内约5000立方）。

1.4建设地址：秦皇岛路以北，郑州路以西

1.5工程内容：存土回填、买土回填、场内倒运、分层压实等

二、招标范围

小区内1、2、3#住宅楼、沿街商铺、幼儿园及部分地下车库（含储藏室）

三、投标单位资格要求

投标人应有能力履行招标文件中合同格式和技术要求规定的施工做法及其他技术服务的义务。

3.1、具有法人独立资格

3.2、具有土方工程施工三级及三级以上资质的专业施工队伍，和安全生产许可证；

3.3、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3.4、具有完成招标项目所必须的设备和专业技术能力；

3.5、未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.6、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故问题、及被有关部门暂停投标资格的；

3.7、本次招标采取资格预审的办法，在整个招标过程中，招标人始终对投标人资格进行审查，若发现以上问题，或发现投标人资格条件不符合要求，招标人可随时取消其投标或中标资格。在合同实施过程中，如发现以上问题，或发现名不符实，招标人有权无条件收回合同内容，并按违约处理，投标人承担违约责任；

3.8、非本市注册的投标申请人在投标时需提供进入本市备案通知书；

四、工期要求

中标后开工日期以招标方书面通知为准，车库顶板及四周10天完成，总工期60天，在规定的工期内必须完成，每超期一天 ，按2000元/天罚款。

五、质量预验收

质量合格，工程完成后必须经建设单位，监理单位，施工单位验收合格。

六、投标报价

6.1本次投标采用固定综合单价的形式，密封报价，结算按实际回填土工程量结算，计量办法：按所回填实际面积×回填深度（不含垃圾），回填深度为原始地坪标高与底板垫层底设计标高之差（若遇石方则为原始地坪标高与石方上标高之差）。

6.2该综合单价包含该土方的装车、运输、弃土、甲方指定数量土方的储存及场内运输、安全措施、保险、周边关系协调、机械费、人工费、材料费、税金等一切费用。

6.3投标人只能提供一个不变的价格，招标人不接受任何选择性报价，投标报价如有优惠，需在综合单价中体现出来。

6.4投标人应充分考虑施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入报价，以后不做任何政策性调整。

七、付款方式：

无预付款，工程进度付款，完成部分经甲方验收合格，甲方支付完成工程量价款的80%，结算完成后付结算价款的95%，留5%质保金一年后无息付清。付款按甲方付款程序办理，拨款时乙方应按工程形象进度提供正规的增值税专用发票。

八、中标后双方责任和义务

8.1招标方按合同约定支付工程款

8.4中标后，中标方要及时向招标方报送土方工程施工方案，按招标方批准的方案施工，按照图纸及招标方要求，自行控制好回填土深度，施工中随时服从招标方的调度。

8.5中标方负责协调周边邻里关系及施工外运路途中的公安、交通、行政执法、渣土办、环卫、国土、夜间施工等的协调，对工程顺利进展负有责任，严格执行日照市2013年7月1日下发的《关于进一步加强城市建筑垃圾管理的实施方案（试行）》、《关于对日照市区建筑垃圾实行处置核准和密闭运输化的通告》文件要求，如果出现社会其他原因对工程进展发生阻碍，中标方有责任进行妥善处理（处理过程中发生的一切责任事故由中标方全部承担）不得借故延长合同工期，降低工程质量，不得要求增加其他费用，如因中标方履行本协议时引起的纠纷影响招标方正常施工安排，中标方负责处理，招标方有权扣留中标方剩余工程款或者全部工程款的20%不予支付。

8.6中标方在施工过程中要严格进行安全生产管理，杜绝违反国家有关安全生产规定和标准的行为，对施工过程的安全管理负责，招标方对中标方施工过程的安全事故不承担责任。

8.7施工步骤严格按照招标方批准的施工方案进行，施工中要按照图纸设计的标高，由此造成的损失由中标方承担。

8.8工程完成后，中标方要向招标方提供完成的施工技术资料，配合招标方人员对所承包的工程进行验收。

九、投标须知

9.1投标方必须充分了解本招标文件的招标内容、范围及各项要求，承认招标文件的合理与合法性，遵守本次招标程序和要求，履行招标文件中投标方的各项义务，本招标文件作为合同的一部分。投标书一正三副包在一个包封、内外盖章。

9.2 投标单位对招标文件有疑问，可于投标截止日前以书面的形式向招标单位提出，若投标单位未书面提出问题，而出现投标单位对招标文件理解不一致的情况，影响评标正常进行的，则评标时以招标单位的理解为准，按评标办法的相应规定进行评标。

9.3如因图纸情况，需要对招标文件进行修改或有补充的，经招标单位书面提出，以招标补充文件书面通知各投标单位，补充文件作为招标文件的一部分。

9.4本工程不得转包，一经发现将立即取消投标单位资格，并追究违约责任（违约金合同额10%）。

9.5投标保证金：

9.5.1投标人于开标前3月13日14:00前需向招标人缴纳投标保证金人民币贰万元整。现金或电汇需提前办理，并保证开标前到账。

单位名称：山东裕升置业有限公司日照经济开发区项目部

税    号：913711005589362707

开 户 行：日照银行股份有限公司银海支行

帐号：371000201090007415

地址及电话：日照经济开发区秦皇岛路119号中瑞国际,0633-2200163

9.5.2未按规定提交保证金的投标，将被视为无效投标；未中标的投标方的保证金在无违犯9.5.3条前提下将于确定中标单位后予以无息退还。

9.5.3 投标保证金的责任：投标人在投标后撤回其投标文件或收到招标人中标通知书后拒绝按招标文件规定的时间签订合同，招标人将没收投标保证金；中标人在签订合同后，本投标保证金通过程序转为履约保证金，待工程完工后无息返还。

9.5.4投标方投标前需先购买招标文件等相关资料，资料费200元/份，无论中标与否，均不退还。

9.5.5 投标有效期为开标之日起7日。

9.6 投标书的递交：

9.6.1投标单位应把正本一份和副本三份标书装入一个袋内密封，并在包封上正确表明“投标文件一正三副”。包封密封，袋内投标文件加盖投标单位公章和法定代表人（或授权代表）印签或签字。

9.6.2 投标书的封面应注明：

- 招标人：山东裕升置业有限公司

- 招标项目名称：裕升·大唐华府回填土工程

- 投标人名称、地址、电话；

- 注明‘开标时间以前不得开封’字样。

- 投标书的封面加盖投标单位公章和法定代表人（或授权代表）印签或签字。

9.6.3投标单位必须在2019年3月13日14:00前，将标书送达到中瑞国际大厦三楼造价合约部，逾期将不予受理。

9.6.4 有下列情况的其投标无效：

- 投标书未按规定密封的；

- 投标书未盖单位公章；

- 投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的；

- 投标书逾期送达的；

- 扰乱招标程序的；

- 未交纳投标保证金的；

- 有商业贿赂嫌疑的（评为认定）。

9.6.5投标单位在送达标书开标之日，需提供下列资料原件，以便查验复印件：

- 营业执照副本原件；

- 企业资质证书原件；

- 税务登记证及组织机构代码原件；

- 相关安全资质原件。

9.7现场勘查：投标单位应参加现场勘查工作，否则由此造成的投标文件误解等一切后果由投标单位自负。

十、 开标与评标

10.1开标时间：2019年3月13日14:00。

10.2 为利于评标审查，招标单位在开标会时可请投标单位对标书在合理范围内进行书面澄清解答，解答部分作为合同文件的一部分。

10.3 发生下列情况，招标单位有权拒绝所有标书，重新招标：

10.3.1所有投标文件均未实质相应招标文件的要求；

10.3.2所有投标报价均与招标期望值偏离较大的；

10.3.3投标单位少于3家的；

10.3.4相互串标哄抬标价的；

10.3.5其他违反招投标法律法规和相关规定的；

10.4评标及评标标准

本工程建设的单位评标对所有标书采取平等态度对待，严格按照招标文件进行评审。遵循公平、公正、科学、择优的原则进行评标活动，严格依据招标文件和评标办法，对投标文件进行评审和比较，公正、诚实、廉洁的履行职责。

10.4.1开标后，直到与中标单位签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件的有关资料，和有关签订合同的信息，都不应向投标单位或与过程无关的人员透漏。

10.4.2在投标文件的审查、澄清、评价、比较以及签订合同的过程中，投标单位对招标单位和评价机构其他成员施加影响的任何行为，都将取消投标资格。

10.4.3在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他非正常方式投标的，该投标人的投标作为废标处理。

10.4.4本次评标，由评标委员会成员根据评标标准，对各单位的投标报价、工程质量、施工工期、组织设计、优惠条件以及企业的社会信誉、业绩、综合实力等进行综合评定，择优选择中标单位，不保证非正常低价中标，招标单位对评标结果有不解释的权利。

十一、 本次招标的解释权由山东裕升置业有限公司负责。

投标联系人：尹哲      电话： 2200992      传真：2216750

现场勘察联系人：高群   电话：13206335994

附：1、土方回填技术要求

2、裕升·大唐华府回填土综合单价报价单

3、承诺书

附件一：

土方回填技术要求（车库外墙、顶板、地下室、坡道、商业、幼儿园）

1、内容：土方倒运、运输、回填、整平、分层夯实。

2、按照甲方及图纸规范要求回填，严格控制每层回填厚度，禁止汽车直接卸土入槽，每回填500mm深进行一次夯实、整平，夯至400-450mm，压实系数≥0.94，且应对称进行。

3、按照现场进度要求分段回填，不能耽误工程进度，否则每延期一天，按2000元/天罚款。

4、进场前向监理、甲方上报回填施工方案，按甲方批准后的方案施工，施工中随时服从甲方调度及现场要求。

5、优先使用场地内预留部分土方，车库外墙采用粘土等不透水材料回填，其余采用粘土、粉质粘土、砂土或风化砂，回填土内不得含有有机杂质，粒径不应大于50mm，含水量应符合压实要求，不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土以及有机物含量超过5%的土。

6、乙方负责协调一切周边关系...

7、建议到现场实地察看。

附件二：

裕升·大唐华府回填土综合单价报价单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地内土方内运（1km内）至车库及储藏室入口（坡、采光井等） | m³ |  |
|  | 自购土方运至车库及储藏室入口（坡、采光井等） | m³ |  |
|  | 回填夯实（车库及储藏室内部等，含从入口倒运土、夯实） | m³ |  |
| 2 | 场地内土方车库顶板及周边回填夯实 | m³ |  |
|  | 自购土方回填车库顶板及周边的土方回填夯实 | m³ |  |

注：该综合单价包含该场内运输、安全措施、保险、周边关系协调、机械费、人工费、材料费、、运输费、风险费、管理费、税金等一切与该工程项目有关的所有费用。

投标单位（签字盖章）：

2019年   月   日

附件三

承      诺     书

我公司承诺响应招标文件一切内容，对此次招标文件内容无任何异议。

投标单位（签字盖章）：

2019年   月   日